## Slide 1: Sistema de Gestión y Registro Automático De Evaluaciones - GRADE
Motivación, factibilidad y alineamiento con perfil e intereses
Integrantes Grupo 8 – PTY4614 CAPSTONE 002V
  María Fernanda Garay Núñez
  Rodrigo Ulloa González
  Maximiliano Toledo
Profesor
  Rodolfo Sepúlveda
Notes: Hook (1 oración):
  “GRADE es factible dentro del APT y está plenamente alineado con el perfil de egreso y con nuestros intereses profesionales.”
Qué verán hoy (20–30s):
  “Primero ‘el por qué’: el problema y su contexto. Luego ‘el qué’: el MVP y el control de alcance.
  Después ‘el cómo’: metodología en cascada, plan y evidencias.
  Finalmente, demostraremos factibilidad en el semestre y cómo esto encaja con competencias de egreso e intereses del equipo.”
Cierre de la slide (5–10s):
  “Con este mensaje en mente, pasemos al problema que justifica la existencia de GRADE.”

## Slide 2: Problema y contexto
Proceso de evaluación fragmentado
Docentes usan herramientas inconexas (formularios, planillas, correo), duplicando trabajo y perdiendo consistencia.
Sobrecarga y errores
La digitación manual y los traspasos entre planillas elevan tiempos y la probabilidad de errores.
Baja trazabilidad
Sin registros unificados, cuesta auditar, comparar cohortes y reaccionar oportunamente a resultados.
Notes: Hook: “Hoy evaluar implica saltar entre múltiples herramientas; eso consume tiempo, genera errores y deja poca trazabilidad.”
Situación actual (30s):
    Fragmentación: “Un docente diseña preguntas en un documento, arma la prueba en otro, aplica en papel o formulario, y luego consolida resultados en planillas separadas. Cada traspaso es una oportunidad de inconsistencia.”
    Sobrecarga y errores: “El registro manual y la consolidación ‘a mano’ se traducen en horas de digitación y en errores humanos — celdas mal copiadas, filas desalineadas, fórmulas rotas.”
    Trazabilidad limitada: “Cuando se necesita responder ‘¿qué ítems fueron más problemáticos?’, no hay un repositorio unificado que permita auditar y comparar.”
Impacto (15–20s):
    “Esto afecta directamente a docentes y coordinación académica: más tiempo administrativo, decisiones tardías, menor transparencia de los resultados.”
  Criterio de éxito deseado (10–15s):
    “Unificar el ciclo —crear, aplicar, calificar y reportar— en un solo sistema, con datos confiables y disponibles a tiempo.”
Transición a la slide 3:
    “Con ese problema claro, el MVP de GRADE se concentra en cuatro capacidades esenciales para cerrar el ciclo con viabilidad en el semestre.”

## Slide 3: Solución — MVP (4 capacidades esenciales)
Banco de preguntas central
Repositorio único con metadatos para diseñar y reutilizar ítems coherentes.
Evaluación PDF/QR
Generación de pruebas con identificador/QR para trazabilidad y captura confiable.
Ingesta móvil y web
Captura de respuestas vía app y/o carga web, reduciendo digitación manual.
Calificación automática + reportes
Corrección automática y reportes básicos para decisiones oportunas.
Notes: Hook (1 oración): “El MVP se limita a cuatro capacidades que cierran el ciclo completo sin desbordar complejidad.”
Explicación por capacidad (10–15s c/u):
  Banco de preguntas central: “Permite diseñar ítems con metadatos (tema, dificultad, objetivo), garantizar consistencia y reutilización.”
  Evaluaciones PDF/QR: “Cada prueba se genera con identificador/QR, lo que habilita seguimiento de versiones y trazabilidad por estudiante/sección.”
  Ingesta móvil y web: “La app captura respuestas (fotografía/OMR) y la carga web permite completar o corregir casos especiales; así minimizamos digitación manual.”
  Calificación + reportes: “El motor procesa respuestas y entrega resultados con reportes básicos (por ítem, curso, cohorte) para decisiones a tiempo.”
Criterios de aceptación (20–25s, breve):
  “Para considerarlo ‘listo’:
    (1) crear/editar ítems con metadatos;
    (2) generar PDF con QR legible;
    (3) capturar y subir lotes con acuse de recepción;
    (4) calificar y mostrar reportes básicos sin errores críticos.”
Seguridad y trazabilidad (10s):
  “Se contemplan autenticación por roles y auditoría de acciones en los módulos críticos.”
Transición a la slide 4: “Al mantenernos en estas cuatro capacidades, aseguramos control del alcance; veamos explícitamente qué entra y qué queda fuera.”

## Slide 4: Control de alcance
Incluye
Banco de preguntas
Evaluación de PDF/QR
Ingesta móvil/web
Calificación + reportes básicos
Excluye
Analítica avanzada
Portal de estudiantes
Integraciones externas completas
Notes: Hook (1 oración): “La clave de la factibilidad no es solo lo que hacemos, sino lo que decidimos no hacer dentro del semestre.”
Alcance (20–25s):
  “El MVP se limita a cuatro capacidades que cierran el ciclo: banco de preguntas, generación de evaluaciones con PDF/QR, ingesta móvil/web y calificación con reportes básicos. Con esto resolvemos el problema central sin desbordar complejidad.”
Exclusiones y razones (30–40s):
  Analítica avanzada: “Requiere más datos y validaciones; lo movemos a una etapa posterior.”
  Portal de estudiantes: “No es imprescindible para probar el flujo docente y añadiría varias vistas y permisos.”
  Integraciones externas: “Conectar LMS/ERP demanda coordinación institucional y pruebas extensas; lo dejamos fuera del APT.”
Control de cambios (10–15s):
  “Congelamos alcance al cierre de Fase 1 (‘scope freeze’). Cualquier idea nueva se registra y pasa a backlog post-APT. Esto protege cronograma y calidad.”
Transición a la slide 5:
  “Con el alcance fijo, veamos ahora la arquitectura que soporta estas capacidades y minimiza riesgos de integración.”

## Slide 5: Arquitectura (Alto nivel)
FRONTEND WEB UI para banco de preguntas y evaluaciones, flujos simples y controlados.
BACKEND Lógica de negocio, validaciones
BASE DE DATOS persistencia con auditoría
FRONTEND MOVIL
Captura de respuestas
OMR Reconocimiento de marca e integración backend
Notes: Hook (1 oración): “Una arquitectura modular y trazable reduce el riesgo de integración y hace viable el MVP en el semestre.”
Recorrido por bloques (40–50s):
  Frontend web: interfaz para diseñar ítems y gestionar evaluaciones; valida datos antes de enviarlos.
  API/Backend + BD relacional: concentra la lógica (creación de pruebas, calificación, reportes) y persiste todo con auditoría (quién hizo qué y cuándo).
  App móvil + Servicio OMR: la app captura imágenes de hojas de respuesta; el servicio OMR procesa y retorna marcas reconocidas a la API con indicadores de confianza.
  Generador PDF/QR: produce documentos con identificador/QR para vincular cada hoja con una evaluación/estudiante y asegurar trazabilidad.
No funcionales críticos (20–25s):
  “Autenticación por roles, trazabilidad/auditoría, manejo de errores y fallback manual para casos de baja confianza OMR. La API expone contratos claros (p.ej., /evaluaciones, /respuestas, /calificar) que facilitan pruebas e integración.”
Cierre/aceptación (10s):
  “Criterios de salida de diseño: diagrama validado, contratos de API y MER definidos; base para empezar construcción controlada.”
Transición a la slide 6:
  “Con los bloques claros, miremos ahora el flujo end-to-end desde que se diseña una evaluación hasta que se reportan resultados.”

## Slide 6: Flujo del proceso
Diseñar ítems
Crear preguntas con metadatos (tema, dificultad, objetivo) en un repositorio único.
Generar evaluación (PDF/QR)
Componer la prueba y emitir documentos identificables y trazables.
Aplicar y capturar respuestas
Tomar la prueba y digitalizar respuestas vía app (OMR) o carga web.
Calificar y reportar
Procesar respuestas automáticamente y publicar resultados básicos.
Notes: Hook (1 oración): “Este flujo une las cuatro capacidades del MVP para cubrir de punta a punta el ciclo de evaluación.”
Recorrido (10–15s por etapa):
  Diseñar ítems: “Los docentes crean preguntas con metadatos (tema, dificultad, objetivo), lo que permite coherencia y reutilización.”
  Generar evaluación (PDF/QR): “Se compone la prueba y se emite un PDF con identificador/QR; cada hoja queda asociada a una evaluación/estudiante.”
  Aplicar y capturar respuestas: “Se rinde la prueba; la app captura imágenes y el servicio OMR detecta marcas; alternativamente se acepta carga web para casos especiales.”
  Calificar y reportar: “El motor calcula puntajes/notas y ofrece reportes básicos por ítem/curso/cohorte para decisiones oportunas.”
Controles transversales (15–20s):
  “En todo el flujo aplican autenticación por roles, auditoría de acciones y validaciones de datos. Si la confianza OMR es baja, existe un fallo de revisión/corrección manual acotada.”
Anclaje a fases APT (10s):
  “F1 deja listo el diseño y la emisión; F2 ejecuta captura, calificación y reportes; F3 consolida y presenta resultados.”
Transición a la slide 7:
  “Con el flujo claro, pasemos a la metodología en cascada y al calendario por fases que asegura esta ejecución dentro del semestre.”

## Slide 7: Metodología en cascada + Fases APT
F1 (S1–S4): Definición y alcance
Requisitos/Casos de Uso, arquitectura/MER y plan; “alcance congelado” al cierre de F1.
F2 (S5–S15): Desarrollo único
Diseño detallado → construcción → integración → pruebas; entrega de MVP + Informe de Avance.
F3 (S16–S18): Validación y cierre
Documentación final y presentación con demo ante comisión.
Notes: Hook (1 oración): “Un único ciclo en cascada, con puertas de salida por etapa, asegura viabilidad dentro del semestre.”
F1 (20–25s):
  “En F1 definimos el proyecto: levantamos requisitos y casos de uso, delineamos arquitectura y MER y fijamos el plan + Gantt. Cerramos la fase con scope freeze: lo que no entra al MVP pasa a backlog post-APT.”
F2 (30–35s):
  “F2 ejecuta el desarrollo secuencial: diseño detallado, construcción de módulos (web/API, móvil/OMR, PDF/QR), integración y pruebas (unitarias, integración y UAT). El entregable clave es el MVP funcional con Informe de Avance y resultados de pruebas.”
F3 (15–20s):
  “F3 consolida: hardening del MVP, documentación final (informe, manuales) y presentación con demo. Es la instancia de validación integral ante la comisión.”
Puertas de salida (10–15s):
  “Checkpoints: (1) Reqs/Arquitectura aprobados (F1); (2) Diseño detallado completo; (3) Integración sin críticos; (4) UAT ≥ 80% de casos críticos OK; (5) Documentación lista.”
Transición a la slide 8:
  “Con el marco temporal claro, veamos el plan operativo: quién hace qué y cuándo.”

## Slide 8: Plan de trabajo (resumen)
Frentes y responsables:
Web/Backend
Hitos por semanas
S5–S10: web/backend
Puertas de salida:
Diseño completo; integración sin críticos
Móvil/OMR
Coordinación/QA con entregables por fase.
S6–S11: móvil/OMR
S12–S14: integración/pruebas.
S9–S13: calificación/reportes
Pruebas usuario ≥ 80% de casos críticos OK.
Notes: Hook (1 oración): “Este plan convierte el qué en cuándo y quién, con buffer explícito para asegurar integración.”
Frentes y responsabilidades (25–30s):
  Web/Backend: banco de preguntas, gestión de evaluaciones y PDF/QR.
  Móvil/OMR: app de captura y servicio OMR para reconocer marcas.
  Coordinación/QA: planificación, riesgos, contratos de API, matriz RF→CU→Pruebas y documentación.
Hitos por semanas (30–35s):
  “De S5 a S10 se completa Web/API;
  de S6 a S11 se desarrolla Móvil/OMR;
  de S9 a S13 se implementa calificación y reportes.
  S12–S14 es el buffer de integración y pruebas (unitarias, integración y UAT).
  Este orden minimiza bloqueos: la API y el formato de PDF/QR se fijan temprano para habilitar el trabajo del móvil y del OMR.”
Puertas de salida (15–20s):
  “Antes de avanzar:
    (1) Diseño detallado aprobado;
    (2) Integración sin defectos críticos;
    (3) UAT ≥ 80% en casos críticos;
    (4) documentación mínima lista (Informe de Avance en F2).”
Cierre (10s):
  “Con este plan, cada frente sabe qué entregar y cuándo; el buffer S12–S14 protege la calidad del MVP de cara a F3.”
Transición a la slide 9:
  “Con el plan operativo claro, demostremos ahora la factibilidad con tiempos, recursos y riesgos controlados.”

## Slide 9: Factibilidad
Tiempo por fases + buffer
F1: definir; F2: construir/integrar/probar; F3: presentar. Buffer S12–S14 para estabilizar.
Recursos disponibles
PCs, IDE, repos, BD y 1 móvil; plantillas institucionales; costo bajo y acceso inmediato.
Riesgos + mitigaciones
OMR, integración y RNF tratados con pruebas tempranas, contratos de API y checklists.
Evidencias de F1 listas
Guía, Reqs/CU, Arquitectura/MER y Gantt sustentan la viabilidad.
Notes: Hook (1 oración): “La factibilidad se demuestra con calendario realista, recursos a mano y riesgos tratados desde el diseño.”
Tiempo por fases (25–30s):
  “F1 (S1–S4) dejó listo requerimientos, arquitectura y plan. F2 (S5–S15) concentra un único ciclo en cascada —diseño detallado, construcción, integración y pruebas— con buffer S12–S14 para estabilización del MVP. F3 (S16–S18) cierra con validación, documentación y presentación. Este cadenciamiento se refleja en el Gantt y alinea entregas con la asignatura.”
Recursos (15–20s):
  “Contamos con PCs, IDE, repositorio, base de datos y un dispositivo móvil para pruebas de captura; además, plantillas institucionales para informes y presentación. Todo es de bajo costo y disponibilidad inmediata, por lo que no hay dependencia crítica externa.”
Riesgos y mitigaciones (30–35s):
  OMR (precisión): pruebas tempranas con set controlado + umbrales de confianza + falla de corrección manual acotada.
  Integración (tardía): contratos de API definidos y buffer de consolidación; ambientes reproducibles.
  RNF (seguridad/calidad): checklists de autenticación/roles y auditoría; plan de pruebas (unitarias, integración, UAT ≥ 80% casos críticos OK).
Evidencia objetiva (10–15s):
  “F1 ya entregó Guía, Reqs/CU, Arquitectura/MER y Gantt. Esas piezas prueban que el proyecto sí es realizable en el semestre.”
Transición a la slide 10:
  “Con la viabilidad demostrada, veamos cómo esto calza con el perfil de egreso y cómo se evidencia en el proyecto.”

## Slide 10: Perfil de egreso ↔ Evidencias
Competencia | Evidencia verificada
Requisitos/Análisis | Catálogo RF/RNF y Casos de Uso con trazabilidad.
Arquitectura | Diagramas en general y MER validados.
Desarrollo | Módulos operativos y contratos de API cumplidos.
QA/Seguridad | Pruebas y auditoría/roles.
Gestión | Plan + Gantt, informes y presentación con demo.
Notes: Hook (1 oración): “Además de ser factible, el proyecto demuestra cada competencia del perfil con una evidencia verificable.”
Recorrido por competencias (10–15s cada una):
  Requisitos / Análisis: “Catálogo de RF/RNF y Casos de Uso con trazabilidad; base del alcance del MVP.”
  Arquitectura / Diseño: “Diagramas de componentes y modelo entidad–relación (MER) validados; sustentan decisiones técnicas.”
  Desarrollo (web, API, móvil/OMR): “Módulos operativos: banco de preguntas, PDF/QR, ingesta móvil y motor de calificación; contratos REST cumplidos.”
  QA / Seguridad: “Pruebas unitarias, integración y UAT; checklist de autenticación, roles y auditoría.”
  Gestión / Comunicación: “Plan + Gantt, Informe de Avance/Final y presentación con demo; control y claridad hacia la comisión.”
Cierre y nexo (10–15s):
  “Así, cada competencia se ve y se mide. A continuación, cómo esta trayectoria también se alinea con los intereses profesionales del equipo.”
Transición a la slide 11:
  “Pasemos a los intereses: gestión/PM, BI/QA/Cloud y desarrollo/arquitectura.”

## Slide 11: Intereses profesionales (equipo)
Gestión / PM / Liderazgo
Plan, riesgos, Gantt, puertas de salida y coordinación de frentes.
BI / QA / Seguridad / (Cloud-ready)
KPIs del proceso, pruebas (unit/integración/UAT) y controles de acceso/auditoría.
Full-stack / Arquitectura
Web/API + móvil/OMR, contratos REST y diseño modular mantenible.
Impacto social (EdTech)
Mejora operativa y trazabilidad en evaluación académica.
Notes: Hook (1 oración): “Además de ser factible y formativo, el proyecto acelera los intereses profesionales del equipo con tareas reales y medibles.”
Gestión / PM / Liderazgo (20–25s):
  “Planificación por fases, Gantt, gestión de riesgos, coordinación de frentes (web/backend y móvil/OMR) y puertas de salida. La evidencia son el Plan + Gantt, las actas/decisiones y los informes (Avance/Final). Esto prepara para roles de Project Manager o coordinación técnica.”
BI / QA / Seguridad / (Cloud-ready) (25–30s):
  “Definición de KPIs (tiempos de corrección, cobertura de casos), pruebas unitarias/integración/UAT y seguridad (autenticación, roles, auditoría). Evidencias: resultados de testing, matriz RF→CU→Pruebas y checklists de seguridad. Deja el sistema listo para cloud cuando se requiera.”
Full-stack / Arquitectura (20–25s):
  “Construcción end-to-end: Web/API (banco de preguntas, evaluaciones, PDF/QR) + móvil/OMR (captura y reconocimiento), con contratos REST y diseño modular. Evidencias: módulos operativos, contratos de API y diagrama de arquitectura/MER.”
Impacto social (10–15s):
  “El caso EdTech aporta eficiencia y trazabilidad a docentes/coordinación. La transferencia de aprendizajes es directa y demostrable en la práctica.”
Cierre y transición (5–10s):
  “En síntesis, intereses individuales → productos verificables. A continuación, las evidencias por fase y los criterios de éxito.”

## Slide 12: Evidencias por fase
Fase | Evidencias
F1 | Guía, Reqs/CU, Arquitectura+MER y Plan+Gantt validados.
F2 | MVP funcional + resultados de testing y borradores de manuales.
F3 | Informe Final, Manual de Usuario/Guía Técnica y Presentación/Demo.
Notes: Hook (1 oración): “Todo lo que decimos se evidencia con productos verificables, fase por fase.”
F1 — Definición cerrada (20–25s):
  “Entregamos la Guía, el Documento de Reqs (RF/RNF) con Casos de Uso, la Arquitectura+MER y el Plan+Gantt. Estas piezas dejan el alcance congelado (scope freeze), la arquitectura validada y el plan ejecutable.”
F2 — MVP y pruebas (30–35s):
  “Se presenta el MVP funcional, con resultados de pruebas (unitarias, integración y UAT), más borradores de Manual de Usuario y Guía Técnica. Evidencias clave: métricas de cobertura, matriz RF→CU→Pruebas, logs de OMR y reporte de incidencias sin críticos abiertos.”
F3 — Cierre formal (20–25s):
  “Se consolida el Informe Final, los manuales definitivos y la Presentación/Demo ante comisión. Aquí se verifica UAT ≥ 80% en casos críticos, 0 hallazgos críticos de seguridad y coherencia entre documentación y MVP.”
Criterios de verificación transversales (10–15s):
  “Usamos versionado por hitos (F1/MVP/RC/Final), checklists de seguridad/QA, y trazabilidad RF→CU→Pruebas para asegurar consistencia.”
Transición a la slide 13:
  “Con las evidencias claras, veamos ahora cómo mediremos el éxito con KPIs concretos.”

## Slide 13: Cierre y próximos pasos
Mensaje clave
GRADE es factible en el APT y alineado al perfil e intereses.
Próximos pasos inmediatos
Alcance congelado; contratos de API; plan de pruebas y datos.
Hitos cercanos
MVP integrado; Informe de Avance; demo interna controlada.
Compromisos de calidad
Pruebas usuario ≥ 80%; sin defectos críticos; checklist de seguridad OK.
Notes: Hook (1 oración): “Nos quedamos con una idea: GRADE es factible en el APT y está alineado con el perfil de egreso y nuestros intereses.”
Recap de 20–25s:
  “Mostramos el problema y el contexto; definimos un MVP acotado; explicamos arquitectura y flujo; trazamos el plan por fases; demostramos factibilidad (tiempo, recursos y riesgos mitigados) y evidenciamos la alineación con competencias e intereses.”
Próximos pasos (25–30s):
  “(1) Scope freeze formal (todo lo nuevo al backlog post-APT).
  (2) Cerrar contratos de API y datos de prueba.
  (3) Ejecutar plan de pruebas (unitarias, integración y usuarios) con dataset controlado.
  (4) Preparar demo interna y consolidar el Informe de Avance.”
Compromisos de calidad (15–20s):
  “Criterios de salida: pruebas≥ 80% en casos críticos; cero defectos críticos abiertos; checklist de seguridad (autenticación, roles, auditoría) completo.”
Cierre (10–15s):
  “Con esto, el equipo pasa a construcción con calendario realista y control de riesgos. Gracias; quedamos atentos a preguntas y retroalimentación.”